## Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

### 1. Chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, tương ứng 8 tuần có 4 Sprint vì đây độ dài cố định phổ biến, được khuyến khích sử dụng nhất. Thời gian 2 tuần vừa đủ để giúp đội lập được kế hoạch, kiểm tra tiến độ, nhận được phản hồi; đồng thời đủ thời gian hoàn thiện, kiểm thử chức năng.

### 2. Phân công 3 vai trò Scrum

| ### PO – Product Owner | ### Đại điện cho khách hàng và đảm bảo mang lại giá trị cho khách nghiệm thu sản phẩm |
| --- | --- |
| ### Scrum Master | ### Người loại các trở ngại, giúp giải quyết vấn đềm xung đột trong nhóm, đảm bảo tiến độ dự án ổn định |
| ### Development Team | ### Dev – Người phất triển phần mềm ### QA/QC - Người đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng hệ thống ### BA – Phân tích nghiệp cụ, trao đổi với khashc hàng ### DA – Phân tích dữ liệu, data |

### 3. Sự kiện Scrum

### Sprint Review là sự kiện quan trọng để đội trình diễn các chức năng đã hoàn thiện cho PO và các bên liên quan, nhận về được phản hồi thực tế.

### Sự kiện này thể hiện rõ trụ cột Thanh tra (Inspection) thông qua việc kiểm tra sản phẩm đã làm, từ phản hồi thu được, và PO có thể điều chỉnh Product Backlog để Thích nghi (Adaptation) với nhu cầu mới của khách, xu thế thị trường

## Phần B — Product Backlog và ưu tiên hóa bằng MoSCoW

### 1. Tiêu chí xếp loại ưu tiên

- Must have: Bắt buộc để chương trình vận hành

- Should have: Nên có, cần thiết giúp tăng khả năng sử dụng nhưng có thể triển khai sau

- Could have: Có thì tốt nhưng không có cũng không sao

- Won’t have this time: Chưa nên thực hiện trong giai đoạn hiện tại

2. Product Backlog

| Feature | MoSCoW |
| --- | --- |
| Tích điểm sau thanh toán | Must |
| Đổi điểm lấy mã giảm giá | Must |
| Xem số dư điểm hiện tại | Should |
| Xem lịch sử tích và đổi điểm | Should |
| Thông báo điểm sắp hết hạn | Could |

3. Danh sách đưa vào Sprint 1

- Tích điểm: Tính điểm dựa trên giá trị đơn hàng thành công

- Đổi điểm: Đổi điểm theo tỷ lệ quy đổi đã quy định

- Hạn sử dụng: Xử lý điểm hết hạn sau 12 tháng.

- Xem số dư: Hiển thị tổng số điểm hiện có.

- Lịch sử điểm: Hiển thị lịch sử tích và đổi điểm

Phần C — Acceptance Criteria và Definition of Done

1. Chọn hạng mục Must have

Chọn Tích điểm sau khi thanh toán thành công, vì đây là nền tảng tạo ra số dư điểm để khách có thể đổi thưởng

2. Acceptance Criteria (AC)

Scenario 1 – Tích điểm thành công

AC1: Given khách có đơn hàng trị giá 100.000đ và số dư đủ để thanh toán, When bấm “Xác nhận thanh toán”, Then hệ thống thông báo “Thành công” và cộng điểm vào tài khoản khách hàng

Scenario 2 – Đơn hàng không đủ giá trị để cộng điểm

AC2: Given khách có đơn hàng trị giá 10.000đ và số dư đủ thanh toán, When bấm “Xác nhận thanh toán”, Then hệ thống vẫn thông báo “Thành công” và không được cộng điểm vào tài khoản

Scenario 3  – Đơn hàng bị hủy hoặc thanh toán không thành công

AC3: Given số dư không đủ thanh toán và đơn hàng bị hủy, When xác nhận thanh toán, Then hệ thống báo lỗi “Số dư không đủ/Đơn hàng bị hủy” và không cộng điểm

3. Definition of Done (DoD) cho Sprint 1

- Code được ít nhất một Developer khác check chéo và chấp thuận trước khi merge

- Phải có bài kiểm thử tự động bắt buộc đều chạy thành công trên bản tích hợp

- Không được còn lỗi Blocker/Critical trước khi bàn giao

Phần D — Xử lý yêu cầu thay đổi giữa Sprint

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi

- Marketing gửi yêu cầu cho PO, nêu rõ lý do và thời điểm cần áp dụng

- PO phân tích ảnh hưởng, cập nhật và sắp xếp lại Product Backlog theo mức độ ưu tiên/giá trị người dùng

- Scrum Master hỗ trợ đội trao đổi, duy trì kết nối giữa các thành viên, tiến độ ổn định và bảo vệ Sprint Goal hiện tại

- Nếu có các thay đổi không làm mất Sprint Goal, PO và Developers trao đổi để điều chỉnh phạm vi công việc phù hợp, không tự ý áp đặt thêm việc khiến Sprint bị quá tải, Devs bị vắt khô

- Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, PO có thể hủy Sprint; đây là trường hợp ngoại lệ, không phải cách xử lý mặc định

2. Ảnh hưởng đến Product Backlog, AC và DoD

- Product Backlog: Cập nhật lại story  đổi điểm với tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ, đồng thời đánh giá lại mức ưu tiên và thời điểm triển khai hiện tại phù hợp hay không

- AC: Cập nhật AC của Story đổi điểm, bổ sung kiểm thử các trường hợp số điểm không đủ

- AC của story tích điểm: Không cần thay đổi

- DoD: Không cần thay đổi chỉ vì tỷ lệ quy đổi thay đổi, chỉ được cập nhật nếu nhóm đã thống nhất lại thay đổi tiêu chuẩn chất lượng chung phù hợp, và phải áp dụng nhất quán cho các story liên quan